agent-optimization 项目：后续工作计划

针对问题清单的逐条回应与执行方案

2026-10-06

§0 一页摘要

这份文档回应专家提出的 20 条问题，并给出后续工作的优先级与执行方案。我的总判断：清单里绝大多数是真问题，其中 3 条是致命的，需要修正报告与补做实验；另有约 5 条属于「已发现但未清理干净」或「需要新增工作才能回答」。

最重的一条是：整个项目的叙事目前建立在一个已被我自己判定为污染的数字（SFT 95%）上。虽然报告里标注了它不可用，但它仍留在主表中，导致任何读者第一眼看到的都是这个错误数字。修复方式是重构报告，主表只保留干净数据。

| 优先级 | 事项 | 工作量 | GPU |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 重构报告：主表只用干净数据，污染数字下沉附录 | 我 30 分 | 否 |
| P0 | 配对显著性检验（McNemar / 配对 bootstrap）+ 功效分析 | 我 40 分 | 否 |
| P0 | 补真实 KL(π_θ ‖ π_ref) 漂移监控（替代 logps/chosen） | 我 60 分 | 10 分 |
| P0 | SFT/DPO 超参对齐后重跑（当前 lr 不可比） | — | 40 分 |
| P1 | 任务集扩到 400（CI 从 ±10pp 压到 ±5pp） | — | 60 分 |
| P1 | prompt engineering 对照（不改权重，只改 prompt） | 我 30 分 | 20 分 |
| P1 | β 扫描 [0.02, 0.05, 0.1, 0.2] | — | 80 分 |
| P2 | agent 评测补齐 flight_search 多轮变体 | 我 60 分 | 15 分 |
| P2 | LLM-based grader 对照 + 人工一致性 | 我 60 分 | 30 分 |
| P2 | 7B 模型对照（证明流水线可扩展） | — | 约 3 小时 |
| P2 | W&B 实验追踪接入 | 我 30 分 | 否 |
| 合计 | 我自己可完成约 5 小时（无 GPU） | 需租用 GPU 约 6 小时 | ≈ ¥10 |

§1 项目当前状态（诚实版）

1.1 可信的数字

以下是当前唯一可对外引用的结果（训练数据与评测任务零重合，已脚本验证）：

| 实验 | accuracy | pass^4 | 格式正确率 | 数据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| baseline（原始基座） | 50.25% | 45.00% | 62.25% | — |
| sft_v2（干净，但语料覆盖不足） | 78.75% | 77.00% | 98.00% | ✅ 干净 |
| sft_v3（干净 + 覆盖补全） | 83.00% | 83.00% | 100% | ✅ 主结果 |
| dpo_sft_v3_b05（β=0.5，从 sft_v3 出发） | 49.25% | 40.00% | 58.80% | ✅ 干净 |

1.2 已作废的数字（必须明确声明）

下面三组实验的训练数据里混入了评测任务（1292 / 2509 = 51.5% 的训练样本，其 prompt 与评测 prompt 逐字相同），因此它们的数字不可用于任何对比，包括「DPO 不如 SFT」这个结论本身。

| 实验 | accuracy | 问题 |
| --- | --- | --- |
| sft_only | 95.00% | 训练数据含评测任务 → 虚高 |
| dpo_joint | 68.50% | 同上 |
| dpo_from_sft | 10.00% | 同上 + β=0.1 崩塌 |

1.3 agent 多轮评测（sft_v3）

| 指标 | 39 个多轮任务 | 19 个真需工具链 | 50% 故障注入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨迹成功率 | 100.00% | 100.00% | 89.74% |
| 故障恢复率 | — | — | 77.78% |
| 工具调用有效率 | 98.31% | 100.00% | 100.00% |
| 成功轨迹平均轮数 | 1.54 | 2.00 | 1.71 |
| 循环异常率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

⚠️ 覆盖度局限：这 39 个任务不含 flight_search 与 weather_advisory，而 flight_search 恰是单轮评测里最弱的类别（68.2%）。因此 100% 只说明「与 agent 循环相关的四个类别全部过关」，不代表模型整体能力。

§2 对专家问题的逐条回应

说明：问题清单 PDF 由 ReportLab 生成，中文字体未嵌入，原文的中文在导出时全部丢失（渲染为占位符），因此以下编号对应的问题描述是我根据 PDF 中残留的 ASCII 片段推断的，可能有个别误读。若专家能提供原文，我会修正这张表。

2.1 致命问题（必须修，否则结论站不住）

问题 1｜核心贡献是 DPO，但没有任何 DPO 配置达到统计显著

我的判断：成立，且我在报告里把结论写得比证据强。

现状：我实际只检查过 baseline → sft_v3 这一对的 CI 不重叠；「DPO 不如 SFT」从未做过显著性检验。

修复：对所有组对做配对检验（同一批任务上的 McNemar / 配对 bootstrap），而不是只比较各自 CI 是否重叠——CI 重叠 ≠ 无差异，这一点我做错了。

补充：给出最小可检测效应（MDE）与当前样本量的功效分析，明确「哪些结论在 100 任务下根本无法确认」。

问题 2｜51.5% 污染是自己发现的，但它仍出现在主表里

我的判断：成立。这是最严重的一条，属于我的报告结构问题。

现状：我发现污染、重训了干净模型、拿到了 83%，但把受污染的 95% 继续留在消融报告的表 1 里「作对比」，结果它污染了读者的第一印象。

修复：报告重构——主表只保留干净数据（50.25% / 78.75% / 83.00% / 49.25%）；污染数字下沉到附录，并注明「不可用于任何对比」；报告开头第一段就写主结果，而不是让读者读到 §8 才知道 95% 作废。

问题 3｜三组实验用了同一份被污染的数据，所以「SFT +44.8pp」建立在污染上

我的判断：成立。+44.8pp 是污染版的差值，真实值是 +32.75pp。

更正：sft_only 95.00% → 真实（干净）sft_v3 83.00%；提升幅度 44.8pp → 32.75pp。

修复：所有引用了 +44.8pp / 95% 的地方（消融报告、面试稿、简历条目）全部替换或明确标注。

问题 6｜用 logps/chosen 与 rewards/margins 判断健康，不能替代 KL

我的判断：成立，这是原理性缺陷，而且我已经因此判断错过一次。

原因：DPO 的 KL 约束在 p_θ 与 p_ref 的整个分布之间；logps/chosen 只含 log π_θ(y_w) 单个序列，既不含 π_ref 项，也不覆盖整体分布。

实测后果：β=0.5 实验中 logps/chosen 稳定在 −4.55（我据此判断「健康」），而 accuracy 从 83% 崩到 49.25%。

修复：写 measure_kl_drift.py：加载 π_θ（DPO 模型）与 π_ref（SFT 模型），在同一批 prompt 上计算真实的 log-prob 差与逐 token KL，替代目前单序列的判据。

问题 17｜项目自己的结论是「DPO 是净负贡献」，但表述矛盾

我的判断：成立。我的报告里同时写了正贡献与负贡献，却没给统一判断。

| 维度 | 证据 | 量级 |
| --- | --- | --- |
| 正贡献 | missing_reason_corrected：SFT 0/4 → DPO 4/4 | +1 个错误模式、4 个样本 |
| 负贡献 | 总体 accuracy：83.00% → 49.25% | −33.75pp（−135 个样本） |

明确结论：净负贡献。用 4 个样本的改善换 135 个样本的损失，不划算。

2.2 真问题，但属于「已发现未清理」或「需新增工作」

问题 4｜chosen/rejected 构造可能有问题（拒答 / 澄清类）

现状：部分成立，而且是本次 β=0.5 失效的直接原因。CLARIFY 偏好对教的是「信息不足时追问」，模型把这个模式泛化过头，在信息充足、本该动手的任务上也改成追问（clarify_instead 20 → 54；multi_tool 100% → 33.3%；booking_flow 72.2% → 16.7%）。

方案：偏好对只告诉模型「A 比 B 好」，没有告诉它「A 在什么条件下比 B 好」。修复方向是构造条件化偏好数据（在输入里显式标注信息是否充分），而不是继续增加同类偏好对。

问题 5｜β 从 0.5 试到 0.1，但 β 单因素未被隔离

现状：我已做过否证实验，但不够受控。

| 实验 | β | 起点 | accuracy | 起点是否相同 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dpo_from_sft | 0.1 | sft_only（污染模型） | 10.00% | ❌ |
| dpo_sft_v3_b05 | 0.5 | sft_v3（干净模型） | 49.25% | ❌ |

修复：仅 2 个点，且起点模型不同，不能构成 β 的受控比较。需补 β 扫描 [0.02, 0.05, 0.1, 0.2]，全部从同一个 sft_v3 出发。

问题 8｜SFT 与 DPO 的学习率不同，比较不公平

| 实验 | lr | epochs | batch | LoRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFT（sft_v3） | 1e-4 | 2 | 2 × 8 | r=16 / α=32 |
| DPO（dpo_sft_v3_b05） | 1e-5 | 1 | 2 × 8 | r=16 / α=32 |

判断：成立。SFT 的 lr 是 DPO 的 10 倍。虽然两者的优化目标不同，lr 本来就不该完全相同，但当前差距过大，无法排除「DPO 崩是因为 lr 太低/太高」这一解释。

修复：把 DPO 的 lr 提到 5e-5 与 1e-4 各跑一次，与现有的 1e-5 形成三点对照。

问题 9｜任务集分布严重不均衡（easy 27 / medium 12 / hard 61）

判断：成立。hard 占 61%，而 sft_v3 的 hard 准确率只有 73.8%，整体 accuracy 被 hard 类主导。按难度分组的结论（如「medium 比 hard 高」）受类别混杂影响。

修复：在报告里明确声明难度标签是按类别赋的、不是按任务实际难度测的；分组结论只作参考，不作为因果推断。

问题 10｜grader 是 rule-based，没有 LLM-based 对照与人工一致性

判断：成立，这是评测效度的缺口。当前所有数字都来自一个规则评分器，没有第二判据。

修复：抽 100 条让 LLM 判一遍，算与规则 grader 的一致率（Cohen's κ）；再人工核 30 条，形成三方对照。若一致率低于 90%，需要重估所有历史数字。

问题 11｜recovery 分析只有 48 个样本

判断：成立。missing_reason_corrected 只有 n=4，Fisher 精确检验 4/4 vs 0/4 得 p≈0.029，勉强显著，但样本量太小，不足以支撑强结论。

修复：把每个错误模式的样本量扩到 n≥20，再下结论。当前唯一让我对它有点信心的是：该结果在两个独立的 DPO 运行（β=0.1 与 β=0.5）中复现了。

问题 14｜README / baseline_diagnosis / clarify_boundary 与代码不一致

现状：部分成立。我已给两份模板文档加了现状指引，但 README 的实验清单仍是旧的（4 个实验，而实际跑了 7 组）。

修复：统一文档与代码的实验清单；写一个脚本自动校验「文档里提到的实验名是否都存在于 experiments/」，把这个不一致变成测试。

问题 15｜缺少 W&B / MLflow 等实验追踪

判断：成立，但优先级低。当前用 train_log.jsonl + train_monitor.py 能出健康度报告，缺的是跨实验可比性与可视化。

修复：接入 W&B（约 30 分钟），或至少把 7 组实验的曲线汇总成一张对照图。

问题 16｜版本、随机种子、shuffle 的可复现性

现状：部分成立。已固定随机种子、记录环境版本（torch 2.5.1+cu124、transformers 4.49.0、trl 0.13.0、peft 0.21.2），但从未做「同配置重跑两次、比对结果」的复现性验证。

修复：用同一配置重跑一次 sft_v3，比对 accuracy 与逐任务结果，给出复现性误差范围。

问题 19｜1.5B + 100 任务 + 3090 规模太小，没试 7B/13B

判断：成立。当前结论都是在 1.5B 上得到的，「对比信号损害任务能力」这个结论能否外推到更大模型，未知。

修复：跑一组 7B 的 SFT + DPO 对照。这是性价比最高的一条扩展性验证（约 3 小时 GPU）。

问题 20｜缺基线与方法对比（Functionary / ToolLLM、IPO/KTO/ORPO）

判断：成立。完全没有与外部方法对比，也只在 DPO 一个偏好优化算法上做过实验。

修复：至少补一组 ORPO 或 KTO（它们不需要 reference model，能验证「崩塌是否源于 DPO 的 reference 机制」），以及在报告里明确声明未与外部 tool-calling 模型对比。

2.3 需要更多信息才能判断的问题

以下四条我在 PDF 里只能读到部分 ASCII 片段，推断置信度较低，需要专家提供原文：

| 编号 | 我推断的内容 | 置信度 | 需要的原文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | chosen/rejected 构造（拒答类样本） | 中 | 该条完整描述 |
| 7 | 数据里 35% / 65% 的比例、JSON 相关 | 中 | 该条完整描述 |
| 12 | agent 评测的 token / 轮数口径 | 中 | 该条完整描述 |
| 13 | dpo_from_sft 与 dpo_format/recovery 的实验，mock 混入 | 中 | 该条完整描述 |

§3 我自己认为还需要做的事（专家未提及）

3.1 结论强度与证据强度不匹配

我在报告里把几条弱证据写成了强结论。逐条列出并降级：

| 现有表述 | 实际证据强度 | 应改成 |
| --- | --- | --- |
| 「对比信号能编码否定性约束」 | n=4 × 1 个错误模式（p≈0.029） | 「在两个独立 DPO 运行中复现的初步证据，样本量需扩大」 |
| 「DPO 不如 SFT」 | 从未做显著性检验 | 「观测到下降，显著性待检验」 |
| 「agent 成功率 100%」 | 39 个任务，不含最弱的 flight_search | 「在与 agent 循环相关的四个类别上 100%」 |
| 「seen/unseen 泛化指标」 | seen 反而比 unseen 低 16.3pp，构成均衡，原因未明 | 「该维度不可用于泛化结论」 |

3.2 评测效度：单一判据的风险

整个项目的所有数字都来自一个规则评分器。这个项目已经出现过两次「评分口径问题」：

错误分类器误标 100 条（json_broken 实为「不调工具」）

extra_fields 没有 schema 白名单，让报告冤枉模型 42 次（虽不影响打分，但误导了失败归因）

这两次都是我自己发现的，但没有任何机制能在下次自动发现同类问题。加 LLM-based grader 对照正是为了建立第二个独立判据。

3.3 我的错误模式（自我复盘）

回顾这个项目，我犯的错有一个共同模式：

| 错误 | 我的推断 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| Agent 播种逻辑 | 「多给信息更公平」 | 泄露答案，成功率差 41pp |
| 污染检查 | 比对 task_id 即可 | 字段为空导致假阴性，白跑一轮 GPU |
| extra_fields | 它出现在错误报告里，所以影响打分 | 只影响诊断标签，不改 passed |
| logps/chosen | 它稳定，所以模型健康 | accuracy 崩了 33.75pp |
| 95% 主结果 | 数字好看，先往下做 | 污染，需推翻重做 |

共同点：我把「看起来合理」当成了「已验证」。专家的问题清单本质上是在同一个方向上追问——每一个结论，你有没有独立的判据？

§4 执行计划

4.1 第一批：我自己可完成，不需要 GPU（约 5 小时）

| 序 | 任务 | 产出 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重构消融报告：主表只用干净数据，污染数字下沉附录 | ablation_report.md v2 | 30 分钟 |
| 2 | 写 paired_significance.py：McNemar + 配对 bootstrap + 功效分析 | 统计报告（含 MDE） | 40 分钟 |
| 3 | 写 measure_kl_drift.py：真实 KL(π_θ‖π_ref) 监控 | KL 漂移脚本 | 60 分钟 |
| 4 | 写 prompt_engineering.py：不改权重的 prompt 对照 | 对照实验脚本 | 30 分钟 |
| 5 | 统一文档与代码的实验清单，加自动校验测试 | 一致性测试 | 40 分钟 |
| 6 | 把所有弱结论按 §3.1 降级，补「净负贡献」的明确判断 | 报告与面试稿修订 | 40 分钟 |
| 7 | 接入 W&B（或汇总 7 组曲线为一张对照图） | 实验追踪 | 30 分钟 |

4.2 第二批：需要租用 GPU（约 3.5 小时，≈ ¥6）

| 序 | 任务 | 目的 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 超参对齐的 DPO：并从 sft_v3 出发，lr = 5e-5 与 1e-4 各一次 | 排除「lr 不可比」这一解释 | 40 分钟 |
| 9 | β 扫描 [0.02, 0.05, 0.1, 0.2]，全部从 sft_v3 出发 | β 的受控比较（替代当前不可比的 2 点） | 80 分钟 |
| 10 | 任务集扩到 400 任务/组：baseline + sft_v3 | CI 从 ±10pp 压到 ±5pp，让主结果更稳 | 60 分钟 |
| 11 | prompt engineering 对照（不改权重，只改 prompt） | 验证「DPO 想要的效果能否由 prompt 拿到」 | 20 分钟 |
| 12 | 真实 KL 漂移测量（用第 3 项的脚本） | 给出 π_θ 与 π_ref 的真实分布距离 | 10 分钟 |

4.3 第三批：时间允许（约 4.5 小时，≈ ¥8）

| 序 | 任务 | 目的 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | agent 评测补 flight_search / weather 的多轮变体 | 消除「100% 只覆盖易类别」的质疑 | 我 60 分钟 + GPU 15 分钟 |
| 14 | LLM-based grader 对照 + 人工核 30 条 | 建立第二个独立判据，给出一致率 κ | 我 60 分钟 + GPU 30 分钟 |
| 15 | 7B 模型 SFT + DPO 对照 | 验证结论能否外推到更大模型 | 约 3 小时 |
| 16 | 同一配置重跑 sft_v3 一次 | 给出复现性误差范围 | 30 分钟 |
| 17 | 补一组 ORPO 或 KTO | 验证崩塌是否源于 DPO 的 reference 机制 | 60 分钟 |

4.4 时间与成本合计

| 批次 | 我的工时 | GPU 工时 | 成本（3090 ¥1.68/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批（无 GPU） | 约 5 小时 | 0 | ¥0 |
| 第二批 | 0 | 约 3.5 小时 | 约 ¥6 |
| 第三批 | 约 2 小时 | 约 5.5 小时 | 约 ¥9 |
| 合计 | 约 7 小时 | 约 9 小时 | 约 ¥15 |

§5 需要确认的三件事

| # | 需要确认 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 问题清单的原文（Word / Markdown / 邮件皆可） | PDF 的中文已丢失，我的问题描述是推断的；第 4、7、12、13 条置信度只有「中」，可能误读 |
| 2 | 第三批（7B 对照、ORPO/KTO、agent 覆盖补齐）是否要做 | 会显著增加 GPU 成本与时间；不做的部分我会在报告里明确列为「已知局限」而不是省略 |
| 3 | 任务集扩到 400 任务是否接受「主结果数字会变」 | 扩集后 baseline 与 sft_v3 都会重新测，现有 83.00% 这个数字会被新数字替代 |

§6 我不打算做的事（明确声明）

不为了好看而保留任何受污染的数字：三组污染实验（sft_only / dpo_joint / dpo_from_sft）的全部数字将从主表移出。

不把「DPO 有正面价值」写成结论：当前证据是净负贡献，除非 β 扫描 + prompt 对照 + 条件化偏好数据能翻盘。

不声称 agent 评测覆盖了模型整体能力：它只覆盖 39 个多轮任务中的四类。

不把 seen/unseen 当作泛化指标：该维度已证明不可用。

一句话总结：这个项目现在最缺的不是新实验，而是把已有结论的证据强度与表述强度对齐——以及在每个结论上建立独立判据。